# AI Governance Assistant – Arbetslogg & Nästa steg

Detta dokument sammanfattar vad som hittills har genomförts i projektet Enterprise AI Governance Assistant samt beskriver föreslagna nästa steg för fortsatt arbete.

## 1. Vad vi har hunnit med

Etablerat GitHub-repot enterprise-ai-governance-assistant och arbetat konsekvent via terminal/git.

Skapat struktur för arkitektur- och designartefakter under docs/architecture/.

Fastställt och dokumenterat Prompt Baseline v1.0 – Incident & Gap Analysis som en fryst governance-baseline.

Baseline-dokumentet beskriver syfte, användningsområde, designprinciper, deterministiskt beteende, incidentanalysflöde och gap-analysflöde samt human-in-the-loop och ansvar.

Säkerställt spårbarhet, revisionsbarhet och riskbaserat arbetssätt i designen.

Commiterat och pushat Prompt Baseline-dokumentet till GitHub.

Skapat docs/architecture/README.md som index för arkitektur- och styrartefakter.

Verifierat korrekt versionshantering och tydlig commit-historik.

## 2. Status

Prompt Baseline v1.0 är markerad som fryst. Den fungerar nu som officiell design- och styrartefakt för AI-assistenten.

## 3. Föreslagna nästa steg

Definiera node-kontrakt (inputs/outputs) för Incidentanalys och Gap-analys för att tydliggöra exakt hur varje analysflöde ska fungera.

Dokumentera node-kontrakten som kompletterande arkitekturartefakt.

Mappa analysflödena konceptuellt till Azure AI Studio (Prompt Flow): vilka steg som utgör LLM-noder, formattering, metadata och eventuell styrning.

Skapa första Prompt Flow-versionerna i Azure AI Studio baserat på v1.0-baselinen.

Ta fram ett litet testpaket med standardiserade incident- och gap-scenarion för att verifiera determinism och struktur.

Påbörja arbete med nästa kontrollerade version (v1.1) enligt förändringsprincip.

## 4. Rekommenderad startpunkt nästa arbetspass

Nästa gång arbetet återupptas rekommenderas att börja med node-kontrakt v1 för Incident- och Gap-analys. Detta ger en stabil brygga mellan dokumenterad governance-design och praktisk implementation i Azure AI Studio.